AUTOEVALUACIÓN · DEFINICIÓN PROYECTO APT

Fase 1 · CSA Platform

Producto Mínimo Viable (MVP)

| Estudiante | Leonel González |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Asignatura | Capstone · PTY4614 |
| Empresa vinculada | CSA Salud Integral SpA |
| Período | 2026 |

# Índice

Abstract (español)	3

Abstract (English)	3

1. Descripción del Proyecto APT	3

1.1 Problema y solución propuesta	3

1.2 Relevancia para el campo laboral	4

2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso	4

3. Relación del Proyecto APT con mis Intereses Profesionales	5

4. Factibilidad del Proyecto APT	5

5. Objetivos del Proyecto APT	6

5.1 Objetivo general	6

5.2 Objetivos específicos	6

6. Propuesta Metodológica de Trabajo	6

7. Plan de Trabajo	7

8. Propuesta de Evidencias de Logro	8

9. Indicadores de Calidad Disciplinarios	9

10. Individual Conclusion	10

11. Reflection	10

12. Referencias	10

Anexo A. Resumen de argumentos de la autoevaluación	11

# Abstract (español)

CSA Platform es una plataforma web orientada a centralizar los procesos clínicos, ópticos y comerciales de CSA Salud Integral SpA, los cuales actualmente presentan información fragmentada y tareas manuales entre áreas. Para el proyecto Capstone, el alcance se limita al Producto Mínimo Viable (MVP), priorizando la identidad única del paciente mediante RUT, usuarios y permisos, ficha clínica, gestión documental, receta óptica, flujo básico de Óptica, CRM y dashboard básicos, además de auditoría y controles de seguridad. La solución se plantea mediante una Arquitectura Monolítica Modular con API REST y organización interna por capas. El trabajo se desarrollará con Scrum, priorizando requerimientos críticos P0 antes de funcionalidades P1. La factibilidad del proyecto se sustenta en el uso de tecnologías abiertas, un equipo de tres estudiantes, un presupuesto inicial aproximado de $500.000 CLP para recursos no gratuitos y una planificación por Sprints. Las automatizaciones avanzadas, integraciones externas e inteligencia artificial quedan como futuras etapas y no forman parte del alcance actual del Capstone.

# Abstract (English)

CSA Platform is a web solution designed for CSA Salud Integral SpA to centralize clinical, optical, and commercial processes that are currently managed through partially disconnected workflows. For the Capstone project, the work is limited to the Minimum Viable Product (MVP). The MVP focuses on a unique patient identity based on the Chilean RUT, user and role management, clinical records, document handling, optical prescriptions, the basic optical workflow, a basic CRM, dashboards, auditing, and security controls. The proposed solution uses a Modular Monolith Architecture with a REST API and an internal layered organization. This approach reduces operational complexity while keeping the modules separated and maintainable. The project will be developed iteratively using Scrum, prioritizing critical P0 requirements before P1 features. Its feasibility is supported by an initial budget of approximately CLP 500,000 for paid resources, the use of open-source technologies, and a three-student team. Advanced automation, external integrations, and artificial intelligence remain outside the current Capstone scope.

# 1. Descripción del Proyecto APT

CSA Platform es un proyecto desarrollado para CSA Salud Integral SpA, empresa chilena vinculada a programas de salud preventiva y ocupacional. La iniciativa busca centralizar en una única plataforma web los procesos clínicos, ópticos y comerciales, reduciendo la fragmentación de información, la doble digitación y la dificultad para mantener trazabilidad entre áreas. Para efectos del Capstone, el desarrollo se concentra exclusivamente en el MVP, que corresponde a la primera etapa operacional definida por la empresa (CSA Salud Integral SpA, 2026).

## 1.1 Problema y solución propuesta

El problema principal corresponde a la existencia de procesos y registros que no se encuentran completamente integrados. Esta situación puede provocar duplicidad de pacientes, retranscripción de recetas entre Clínica y Óptica, mayor carga administrativa y menor trazabilidad de las operaciones. Como respuesta, el MVP se estructura en torno a Core CSA, que centraliza identidad, usuarios, roles, permisos y auditoría; un Módulo Clínico para atenciones, documentos y recetas; un Módulo Óptica para reutilizar recetas, cotizar, vender, registrar pagos e inventario básico; y componentes P1 de CRM y dashboard básico.

Figura 1. Vista física propuesta para el MVP de CSA Platform.

## 1.2 Relevancia para el campo laboral

El proyecto es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque integra problemas reales de levantamiento de requerimientos, arquitectura de software, modelado de datos, desarrollo web, integración mediante API, seguridad, pruebas y gestión de proyectos. Además, exige trabajar con información sensible de salud, por lo que la solución debe considerar control de acceso, auditoría, mínimo privilegio y resguardo documental desde su diseño. Esta combinación permite aplicar competencias técnicas y de gestión en un contexto empresarial real, acercando el trabajo académico a las responsabilidades propias de un equipo de desarrollo profesional.

# 2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

La propuesta se relaciona directamente con cuatro competencias del perfil de egreso indicadas en la pauta de autoevaluación. En cada una se define cómo será aplicada dentro del MVP y qué evidencia permitirá demostrar su desarrollo.

| Competencia | Aplicación en CSA Platform | Evidencia asociada |
| --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación | Diseño y ejecución de pruebas unitarias, de integración, funcionales y de seguridad sobre reglas críticas como RUT único, RBAC, recetas y API. | Matriz de pruebas, reportes de cobertura, resultados de pruebas negativas y registro de mejoras. |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación del MVP mediante Scrum, backlog P0/P1, seguimiento por Sprints, control de avances y toma de decisiones frente a riesgos o cambios de alcance. | Product Backlog, Sprint Backlog, tablero de seguimiento, actas de revisión y métricas de avance. |
| Construir modelos de datos | Diseño e implementación de un modelo relacional MySQL que soporte pacientes, usuarios, atenciones, recetas, productos, ventas, pagos, órdenes y CRM. | Modelo entidad-relación, diccionario de datos, migraciones y esquema implementado. |
| Desarrollar una solución de software | Construcción del frontend Angular y backend Django REST Framework, integración mediante API REST, gestión documental, autenticación y despliegue reproducible. | Código fuente, API documentada, demostración funcional, Docker y manual de despliegue. |

# 3. Relación del Proyecto APT con mis Intereses Profesionales

CSA Platform se relaciona con mis principales intereses profesionales dentro de Ingeniería en Informática. En primer lugar, me permite profundizar en desarrollo de software y arquitectura, participando en la definición de una Arquitectura Monolítica Modular, APIs y separación de responsabilidades. También fortalece mi interés por el modelado y gestión de datos, ya que el sistema necesita mantener una identidad única del paciente y relaciones consistentes entre módulos. A esto se suma la ciberseguridad, especialmente por el uso de RBAC, auditoría y protección de información clínica. Finalmente, el proyecto permite desarrollar habilidades de gestión y toma de decisiones, porque exige priorizar requerimientos, administrar recursos y coordinar el trabajo del equipo dentro de un plazo académico definido.

# 4. Factibilidad del Proyecto APT

El MVP es factible de realizarse dentro de la asignatura porque el alcance fue delimitado a las funciones esenciales y se separaron explícitamente las Fases 2 y 3. La factibilidad se evalúa considerando tiempo, recursos, tecnología, presupuesto y factores externos, junto con medidas para abordar posibles dificultades.

| Dimensión | Fundamento de factibilidad | Posible dificultad | Forma de abordarla |
| --- | --- | --- | --- |
| Temporal | El trabajo se organiza en 8 Sprints, priorizando P0 antes de P1 y dejando fuera automatizaciones e IA. | Crecimiento del alcance o retrasos entre módulos. | Mantener backlog priorizado, revisar alcance en cada Sprint y postergar elementos no críticos. |
| Técnica | Angular, Django REST Framework, MySQL, Docker y Git son tecnologías conocidas y adecuadas para el MVP. | Curva de aprendizaje o integración entre componentes. | Prototipos tempranos, contratos de API, documentación OpenAPI y revisión cruzada entre integrantes. |
| Recursos | Se utilizarán equipos propios, herramientas abiertas y un presupuesto inicial aproximado de $500.000 CLP para recursos pagados. | Costos cloud, almacenamiento, dominio o respaldos mayores a lo previsto. | Validar cada gasto con CSA, priorizar servicios indispensables y seleccionar alternativas costo-eficientes. |
| Organizacional | El equipo está compuesto por tres estudiantes con responsabilidades complementarias y existe vinculación directa con CSA. | Disponibilidad de la empresa o coordinación del equipo. | Reuniones breves, acuerdos documentados, tablero compartido y definición clara de responsables. |
| Seguridad y datos | El diseño incorpora RBAC, auditoría, mínimo privilegio y separación de ambientes. | Uso indebido de datos sensibles o errores de configuración. | Utilizar datos de prueba/sintéticos en desarrollo, revisar permisos y mantener secretos fuera del código. |

# 5. Objetivos del Proyecto APT

## 5.1 Objetivo general

Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) de una plataforma web integral para CSA Salud Integral que centralice los procesos clínicos, ópticos y comerciales mediante una Arquitectura Monolítica Modular, reduciendo la duplicidad y retranscripción de información y mejorando la trazabilidad operativa.

## 5.2 Objetivos específicos

- Analizar y definir los requerimientos funcionales y no funcionales críticos del MVP, diferenciando prioridades P0 y P1.

- Implementar Core CSA y los flujos P0 asociados a identidad por RUT, ficha clínica, documentos, receta óptica, productos/SKU, cotización, venta, pagos, orden óptica y auditoría esencial.

- Establecer controles de acceso basados en roles (RBAC), mínimo privilegio y trazabilidad de operaciones críticas.

- Incorporar los componentes P1 priorizados, como CRM básico, dashboard, KPI e inventario básico, una vez estabilizados los flujos P0.

- Validar el MVP mediante pruebas funcionales, de integración, seguridad y rendimiento, generando evidencia verificable del cumplimiento de los requerimientos.

# 6. Propuesta Metodológica de Trabajo

Se utilizará Scrum como metodología de trabajo, ya que permite organizar el desarrollo en iteraciones cortas, revisar el avance periódicamente y ajustar prioridades sin perder el control del alcance. El Product Backlog se organizará con requerimientos P0 (críticos) y P1 (importantes). Cada Sprint considerará planificación, desarrollo, integración, validación y revisión del incremento. Las pruebas se incorporarán durante el proceso y no solo al final, con especial atención a RBAC, RUT único, integración Clínica-Óptica y manejo de documentos.

La metodología también considera control de versiones mediante Git, documentación de API con OpenAPI/Swagger, registro de decisiones técnicas y revisiones del equipo. Para considerar una historia terminada, se exigirá que su funcionalidad principal opere, cuente con validaciones, respete permisos, esté integrada con el resto del MVP cuando corresponda y tenga evidencia mínima de prueba.

# 7. Plan de Trabajo

El plan se estructura en cuatro bloques de dos Sprints. Además de las actividades, se identifican recursos, facilitadores y obstaculizadores para cumplir lo solicitado en la pauta de autoevaluación.

| Período | Actividades principales | Participación de Leonel | Recursos | Facilitadores | Obstáculos / respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprints 1-2 | Validar alcance, preparar repositorio y entornos, definir modelo base, autenticación, roles, pacientes por RUT y Core CSA. | Frontend base, integración API, Core/seguridad y apoyo en decisiones de arquitectura. | Documento Maestro, Git, Angular, Django, MySQL, Docker. | Requerimientos definidos por CSA; equipo de 3 integrantes. | Cambios de alcance → backlog P0/P1 y acuerdos documentados. |
| Sprints 3-4 | Ficha clínica, documentos/exámenes, receta óptica, integración Clínica→Óptica, productos/SKU y cotización. | Contratos API, RBAC, integración frontend-backend y validación transversal de permisos. | API REST, Object Storage, modelos MySQL, herramientas de prueba. | Arquitectura modular y flujo clínico-óptico definido. | Complejidad de integración → pruebas tempranas y OpenAPI. |
| Sprints 5-6 | Venta, pagos, orden óptica, inventario básico y auditoría; luego CRM, dashboard y KPI básicos según capacidad. | Integración de vistas, flujos transversales, seguridad y apoyo en CRM/dashboard. | Stack del MVP y presupuesto para recursos pagados. | Prioridad P0 clara y posibilidad de postergar P1. | Tiempo limitado → completar P0 antes de ampliar P1. |
| Sprints 7-8 | Pruebas funcionales, integración, seguridad y rendimiento; corrección de defectos; documentación y despliegue. | Pruebas de integración y seguridad, documentación de API y apoyo en despliegue. | Pytest, herramientas Angular, Lighthouse, Docker, ambiente acordado con CSA. | Criterios de calidad y evidencias definidos. | Proveedor cloud pendiente → mantener arquitectura independiente del proveedor y validar con CSA. |

# 8. Propuesta de Evidencias de Logro

Las evidencias se seleccionan porque permiten demostrar de forma verificable el avance de las actividades y la aplicación de las competencias del perfil de egreso.

| Evidencia propuesta | Qué demuestra | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Matriz de requerimientos y priorización P0/P1 | Comprensión del problema, alcance y criterios de prioridad. | Permite verificar que el MVP responde a necesidades concretas y que las fases futuras no se incorporan artificialmente al Capstone. |
| Product Backlog, Sprint Backlog y tablero de seguimiento | Planificación y control del proyecto. | Muestra actividades, responsables, avance y replanificación durante cada Sprint. |
| Documento y diagrama de arquitectura | Decisiones técnicas y organización del sistema. | Evidencia que la solución fue diseñada antes de implementar y que existe una justificación para la Arquitectura Monolítica Modular. |
| Modelo entidad-relación, diccionario de datos y migraciones | Diseño e implementación del modelo de datos. | Permite comprobar integridad, relaciones y evolución del esquema MySQL. |
| Repositorio Git administrado por CSA | Construcción colaborativa y trazabilidad del software. | Commits, ramas y Pull Requests permiten identificar cambios y participación del equipo. |
| Documentación OpenAPI/Swagger e integración Clínica→Óptica | Integración entre componentes. | Demuestra contratos de API y reutilización de información sin retranscripción manual. |
| Matriz y reportes de pruebas | Diseño y aplicación de pruebas de certificación. | Permiten comparar resultados esperados y reales, registrar defectos y justificar mejoras. |
| Demostración funcional del MVP y manuales | Cumplimiento del alcance e implantación. | Permite validar el producto en un entorno acordado y entregar instrucciones de uso y despliegue. |

# 9. Indicadores de Calidad Disciplinarios

De acuerdo con la pauta de la Fase 1, el diseño del Proyecto APT debe demostrar cómo se incorporan los indicadores de calidad asociados a las competencias del perfil de egreso. La siguiente tabla relaciona cada indicador con su aplicación y evidencia prevista.

| Código | Indicador de calidad | Aplicación en el proyecto | Evidencia prevista |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Diseña pruebas de validación. | Se definen casos para reglas P0, API, permisos, RUT único e integración Clínica-Óptica. | Matriz de pruebas y criterios de aceptación. |
| 1.2 | Aplica pruebas de validación. | Se ejecutarán pruebas unitarias, funcionales, integración, seguridad y rendimiento durante los Sprints. | Reportes de ejecución y cobertura. |
| 1.3 | Desarrolla mejoras en base a resultados. | Los defectos detectados se registrarán, priorizarán y corregirán antes del cierre del Sprint. | Issues, commits correctivos y evidencia antes/después. |
| 2.1 | Planifica proyectos informáticos. | Backlog P0/P1, Sprints, responsables, recursos y dependencias. | Plan de trabajo y tableros Scrum. |
| 2.2 | Controla proyectos informáticos. | Seguimiento de avance, desviaciones, riesgos y replanificación. | Revisiones de Sprint, métricas y registro de decisiones. |
| 3.1 | Diseña modelos de datos. | Modelo relacional normalizado para Core, Clínica, Óptica y CRM. | DER y diccionario de datos. |
| 3.2 | Implementa modelos de datos. | Creación del esquema en MySQL mediante migraciones y restricciones. | Migraciones, esquema y pruebas de integridad. |
| 4.1 | Construye una solución de software. | Frontend Angular y backend Django REST Framework organizados por módulos. | Código fuente y demostración funcional. |
| 4.2 | Integra componentes de software. | Comunicación REST/JSON, ORM, Object Storage e integración entre módulos. | OpenAPI, pruebas de integración y flujo Clínica→Óptica. |
| 4.3 | Implanta una solución de software. | Entorno reproducible con Docker y despliegue en infraestructura acordada con CSA. | Docker, manual de despliegue y evidencia de ambiente. |

# 10. Individual Conclusion

The CSA Platform project allows me to apply knowledge from software development, architecture, data modeling, security, and project management in a real business context. Defining the MVP helped me understand the importance of setting a realistic scope and prioritizing the processes that provide the highest value to the company. My main learning outcome during this phase was recognizing that good development starts before coding, with clear requirements, technical decisions, risk analysis, and coordination with the team. This project also strengthens my ability to participate in planning and decision-making while considering time, security, integration, and available resources.

# 11. Reflection

During this first phase, I learned that a software project is not successful only because the application works. It also needs a clear problem definition, a feasible scope, an appropriate architecture, secure data handling, and evidence that the requirements are being met. Working with CSA Salud Integral makes these decisions more relevant because the platform will support real clinical, optical, and commercial processes. Focusing the Capstone project on the MVP is an important decision because it gives the team a realistic objective for the academic period. It also leaves a clear path for future automation, external integrations, and artificial intelligence after the core platform is stable. From a professional perspective, this experience helps me improve both my technical skills and my ability to communicate, plan, and justify decisions within a development team.

# 12. Referencias

- CSA Salud Integral SpA. (2026). Documento Maestro de Requerimientos V1.0: Plataforma Integral CSA Salud Integral [Documento interno].

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999). Ley N.º 19.628 sobre protección de la vida privada. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2012). Ley N.º 20.584: Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1039348

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley N.º 21.719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

- Duoc UC. (2026). Autoevaluación Definición Proyecto APT - Fase 1 [Instrumento de evaluación].

# Anexo A. Resumen de argumentos de la autoevaluación

Este resumen permite trasladar los principales argumentos del informe a la pauta de autoevaluación. El indicador de inglés se presenta en el nivel marcado en la rúbrica entregada.

| Indicador | Autoevaluación | Argumento resumido |
| --- | --- | --- |
| 1. Descripción y relevancia | Completamente logrado | El proyecto, su MVP, problema, solución y relevancia para Ingeniería en Informática se explican de forma directa. |
| 2. Perfil de egreso | Completamente logrado | Se relacionan las cuatro competencias con actividades y evidencias concretas del MVP. |
| 3. Intereses profesionales | Completamente logrado | Se vinculan desarrollo, arquitectura, datos, ciberseguridad y gestión con mi participación en el proyecto. |
| 4. Factibilidad | Completamente logrado | Se consideran tiempo, tecnología, presupuesto, recursos, factores externos y medidas de mitigación. |
| 5. Objetivos | Completamente logrado | El objetivo general y los específicos son claros, medibles y coherentes con el alcance del MVP. |
| 6. Metodología | Completamente logrado | Scrum se justifica y se describe cómo contribuye a alcanzar los objetivos y controlar el alcance. |
| 7. Plan de trabajo | Completamente logrado | El plan incorpora actividades, duración, recursos, facilitadores, obstaculizadores y respuestas. |
| 8. Evidencias | Completamente logrado | Cada evidencia propuesta se vincula con actividades y competencias y se justifica su selección. |
| 9. Redacción y referencias | Completamente logrado | El informe mantiene redacción formal, citas internas y referencias ordenadas. |
| 10. Formato | Completamente logrado | El documento presenta portada, índice, jerarquía de títulos, tablas, figura, numeración y referencias. |
| 11. Indicadores disciplinarios | Completamente logrado | Se incorporan todos los indicadores asociados a las competencias trabajadas y su evidencia prevista. |
| 12. Inglés | Logrado | El abstract, la conclusión individual y la reflexión mantienen una secuencia lógica; la mayoría de las oraciones se conectan de manera fluida y comprensible, utilizando correctamente la mayoría de las estructuras gramaticales y el vocabulario pertinente al tema. |