|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Considero que el cumplimiento ha sido parcial, pero con avances relevantes respecto de lo planificado en la Fase 1. La planificación inicial permitió ordenar el alcance del MVP y priorizar componentes críticos como Core CSA, el modelo de datos, la seguridad basada en roles y la integración entre módulos. Sin embargo, algunas actividades han requerido más análisis y ajustes de los previstos, especialmente por la necesidad de mantener coherencia entre requerimientos, arquitectura, modelo de datos, permisos y documentación técnica antes de continuar con nuevas funcionalidades. Han facilitado el trabajo la definición previa del MVP, el repositorio de código, la arquitectura modular y la comunicación con CSA. Entre las principales dificultades identifique la coordinación de dependencias entre módulos, la necesidad de documentar decisiones técnicas y la rigidez de la planificación inicial frente al carácter iterativo de Scrum.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Las dificultades se han enfrentado mediante revisión y ajuste progresivo de la planificación, procurando no ampliar el alcance del MVP. Para la Fase 2 propongo mantener la Carta Gantt como una referencia macro de los hitos académicos, pero gestionar la ejecución real mediante Scrum: Product Backlog priorizado, Sprint Goals, Sprint Backlogs, revisiones de incremento y retrospectivas. También se reforzará la trazabilidad entre requerimientos, tareas, pruebas y evidencias, junto con criterios de aceptación y una Definition of Done común. Cuando una actividad no pueda completarse dentro del Sprint, deberá registrarse la causa, reordenarse en el backlog y justificarse el ajuste. Además, se priorizarán primero los requerimientos P0 y se incorporarán pruebas durante cada Sprint, evitando dejar la validación únicamente para el cierre del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Evaluo positivamente mi trabajo realizado hasta el momento, principalmente porque se ha avanzado en la definición técnica del proyecto y se ha buscado mantener coherencia entre problema, alcance, arquitectura, modelo de datos, seguridad y desarrollo. Destacamos la revisión constante de decisiones antes de implementarlas, el uso de control de versiones y la preocupación por la trazabilidad y la seguridad de la información. Como aspectos a mejorar, necesitamos transformar con mayor rapidez la planificación y documentación en incrementos funcionales verificables, registrar de forma más sistemática los resultados de cada Sprint y mantener mayor visibilidad sobre impedimentos, tareas pendientes y evidencias. También debemos fortalecer la coordinación del equipo para evitar que el conocimiento o ciertas tareas queden concentrados en una sola persona.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: La principal inquietud es cómo mantener la planificación exigida académicamente sin perder la adaptabilidad propia de Scrum. No me interesa confirmar con el docente si la Carta Gantt puede utilizarse como una planificación macro del semestre, mientras que la planificación operativa se gestiona mediante Product Backlog y Sprint Backlog, registrando y justificando los cambios surgidos durante cada Sprint. También quiero validar qué nivel de evidencia espera el docente para el informe de avance: por ejemplo, si es suficiente demostrar incrementos funcionales mediante repositorio, pruebas, capturas y video, o si además debemos adjuntar registros formales de Sprint Review, retrospectivas e indicadores de avance.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: No consideramos necesario realizar una redistribución completa de las responsabilidades, pero sí aplicar una asignación más flexible por Sprint según prioridad, capacidad y dependencias técnicas. Las responsabilidades principales pueden mantenerse, evitando que se transformen en silos de trabajo; todos los Developers deben contribuir al incremento y apoyar integración, pruebas y correcciones cuando sea necesario. Como nuevas actividades de seguimiento proponemos formalizar el refinamiento del Product Backlog, registrar Sprint Goals, mantener una matriz de trazabilidad, recopilar evidencias por Sprint y realizar pruebas continuas. Estas tareas pueden distribuirse entre los integrantes de acuerdo con la carga de cada iteración y revisarse durante la planificación del Sprint.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: Como equipo evaluamos el trabajo grupal de manera positiva. Destacamos la disposición para colaborar, la complementariedad de conocimientos y la capacidad de revisar decisiones técnicas antes de avanzar, especialmente en un proyecto que integra desarrollo, datos, seguridad y gestión. También valoramos que exista un objetivo común y un alcance MVP definido para evitar incorporar funcionalidades que corresponden a etapas futuras. Como aspectos de mejora, necesitamos aumentar la frecuencia de comunicación sobre bloqueos y avances, hacer más visible el estado real del trabajo en cada Sprint y definir criterios comunes para considerar una actividad terminada. Asimismo, debemos reforzar las revisiones entre pares y la integración temprana del trabajo de cada integrante para reducir problemas al final de los Sprints.