Plataforma Integral CSA

Definición de Proyecto APT

Informe — Versión 1.1

Integrantes

Leonel González

Esteban Toledo

Jeremy Navarro

Índice

Abstract	2

Abstract en inglés	2

1	Descripción del Proyecto APT	3

1.1	PROBLEMA	4

1.2	SOLUCIÓN	5

2	Relevancia del Proyecto APT	5

3	Relación del Proyecto APT con el Perfil de Egreso	6

3.1	Competencia: Realizar pruebas de certificación	7

3.2	Competencia: Gestionar proyectos informáticos	7

3.3	Competencia: Construir modelos de datos	7

3.4	Competencia: Desarrollar una solución de software	7

4	Relación del Proyecto APT con los Intereses Profesionales	7

5	Factibilidad del Proyecto APT	8

5.1	Análisis de Entorno y Factores Ambientales	9

5.1.1	Análisis PESTEL	9

Síntesis PESTEL	10

5.1.2	Análisis de las 5 Fuerzas de Porter	10

Síntesis de las cinco fuerzas	11

5.2	Factibilidad técnica	12

5.2.1	Arquitectura de software	12

5.2.2	Stack tecnológico	13

5.2.3	Conclusión de factibilidad técnica	15

5.2.4	Vista física de la arquitectura	15

5.3	Factibilidad temporal	16

5.4	Factibilidad administrativa organizacional	17

5.5	Factibilidad de recursos	17

5.6	Factores externos y dependencias	18

5.7	Riesgos y medidas de mitigación	19

6	Objetivos	19

6.1	General	20

6.2	Específicos	20

7	Alcance del proyecto	20

7.1	Alcance incluido	21

7.2	Alcance excluido del MVP	21

7.3	Proyección de fases futuras	21

8	Metodología Proyecto APT	22

9	Indicadores de Calidad Disciplinarios	23

9.1	Pruebas de validación	24

9.2	Planificación y control del proyecto	24

9.3	Modelo de datos	24

9.4	Desarrollo de la solución de software	24

9.5	Integración de componentes	24

9.6	Implementación y despliegue	25

10	Bibliografía y Referencias	25

11 conclusiones Individuales	27

12 Reflexión	28

Índice de figuras

Ilustración 1. Vista física de la Arquitectura Monolítica Modular del MVP	16

# Abstract

CSA Platform es una plataforma web orientada a centralizar los procesos clínicos, ópticos y comerciales de CSA Salud Integral SpA mediante un núcleo común de información y módulos funcionales conectados. En el contexto del Capstone, el alcance se limita al Producto Mínimo Viable (MVP), que constituye la primera etapa del plan evolutivo definido por la empresa. El MVP prioriza la identidad única del paciente por RUT, usuarios y permisos, ficha clínica, gestión documental, receta óptica, flujo básico de óptica, CRM y dashboard básicos, además de auditoría y controles de seguridad. La solución se plantea mediante una Arquitectura Monolítica Modular con API REST y separación interna por capas, con el propósito de reducir duplicidad y retranscripción de datos, mejorar la trazabilidad y establecer una base mantenible para futuras fases de automatización, integraciones e inteligencia artificial.

## Abstract en inglés

CSA Platform is a web platform designed to centralize the clinical, optical, and commercial processes of CSA Salud Integral SpA through a shared information core and connected functional modules. For the Capstone project, the scope is limited to the Minimum Viable Product (MVP), which represents the first stage of the company's evolutionary roadmap. The MVP prioritizes a unique patient identity based on the Chilean RUT, user and role management, clinical records, document management, optical prescriptions, the basic optical workflow, a basic CRM and dashboard, together with auditing and security controls. The solution follows a Modular Monolith Architecture with a REST API and internal layered separation, aiming to reduce data duplication and manual re-entry, improve traceability, and provide a maintainable foundation for future automation, integration, and artificial intelligence phases.

# Descripción del Proyecto APT

CSA Platform es el proyecto desarrollado en el marco de la práctica profesional para CSA Salud Integral SpA, empresa chilena de salud ocupacional que opera de forma simultánea en tres frentes: atención clínica, ventas y seguimiento del área óptica, y gestión comercial de las empresas que contratan sus programas de salud.

El proyecto global CSA Platform contempla un desarrollo evolutivo. Para efectos del Capstone, este informe y el trabajo del equipo se limitan exclusivamente al Producto Mínimo Viable (MVP), que corresponde a la primera etapa operacional definida por CSA. Las funcionalidades de la Fase 2, orientada a automatización e integraciones, y de la Fase 3, orientada a inteligencia y escalabilidad, se consideran futuras implementaciones y no forman parte del desarrollo evaluado en esta etapa (CSA Salud Integral SpA, 2026).

El MVP se organiza en torno a Core CSA y los módulos Clínico, Óptica y CRM Comercial. Core CSA concentra la identidad única de pacientes, usuarios, roles, permisos y trazabilidad; el Módulo Clínico gestiona ficha clínica, atenciones, documentos y receta óptica; el Módulo Óptica reutiliza la receta clínica para productos/SKU, cotización, venta, pagos, inventario básico y orden óptica; y el CRM junto con el dashboard básico se incorporan como funcionalidades P1, una vez estabilizados los requerimientos críticos P0.

## PROBLEMA

Problema principal. CSA Salud Integral SpA gestiona procesos clínicos, ópticos y comerciales que actualmente presentan fragmentación de información y tareas manuales entre áreas. Esta situación dificulta mantener una identidad única del paciente, reutilizar datos ya registrados y obtener trazabilidad transversal de una atención desde su origen clínico hasta los procesos ópticos y comerciales. El Documento Maestro de Requerimientos identifica como principios centrales la información centralizada, la eliminación de doble digitación y la trazabilidad de las operaciones (CSA Salud Integral SpA, 2026).

Causas principales:

- Falta de una identidad centralizada del paciente: los datos de una misma persona pueden quedar distribuidos entre procesos o registros distintos si no existe una validación transversal mediante RUT.

- Retranscripción entre Clínica y Óptica: cuando la información de una receta ya existe en el proceso clínico, volver a digitarla en Óptica agrega trabajo manual y aumenta la exposición a errores de transcripción.

- Separación de flujos clínicos, ópticos y comerciales: la ausencia de un núcleo común limita la reutilización de información y dificulta seguir el ciclo completo de atención, cotización, venta, pago y orden.

- Gobierno insuficiente de accesos y cambios: el manejo de datos clínicos sensibles requiere permisos por rol, principio de mínimo privilegio y auditoría de acciones críticas para mantener confidencialidad y trazabilidad.

Consecuencias principales:

- Riesgo de duplicidad o inconsistencia de fichas y antecedentes del paciente.

- Mayor carga administrativa y posibilidad de errores al repetir digitaciones entre áreas.

- Menor trazabilidad operacional para relacionar atención clínica, receta, cotización, venta, pago y orden óptica.

- Mayor exposición a incidentes de privacidad o accesos indebidos si no se aplican controles de autorización, auditoría y resguardo de información sensible.

## SOLUCIÓN

La solución desarrollada en el Capstone corresponde exclusivamente al MVP de CSA Platform. Su objetivo es poner en operación el núcleo indispensable de la plataforma y resolver los flujos críticos P0 antes de avanzar a funcionalidades P1 o a fases posteriores. El MVP se implementa mediante los siguientes componentes (CSA Salud Integral SpA, 2026):

- Core CSA: identidad única del paciente por RUT, autenticación, usuarios, roles, permisos y auditoría esencial.

- Módulo Clínico: ficha clínica, registro de atención, documentos/exámenes y generación de receta óptica.

- Módulo Óptica: reutilización directa de recetas vigentes, productos/SKU, inventario básico, cotización, venta, formas de pago y orden óptica.

- CRM y dashboard básicos: gestión inicial de empresas, contactos y oportunidades, más indicadores operativos P1, una vez estabilizados los flujos críticos del MVP.

Las automatizaciones CRM, integraciones con correo y WhatsApp, inventario avanzado, DTE/boleta electrónica, KPI avanzados, asistentes de inteligencia artificial y analítica inteligente quedan fuera del alcance del Capstone y se consideran futuras implementaciones correspondientes a las Fases 2 y 3. La arquitectura del MVP debe permitir su incorporación posterior sin exigir su construcción en la etapa actual.

# Relevancia del Proyecto APT

CSA Platform es relevante para la continuidad operativa de CSA Salud Integral porque responde a una necesidad formalmente levantada por la empresa: centralizar información, eliminar doble digitación y conectar procesos clínicos, ópticos y comerciales bajo una identidad única. El valor del MVP no depende de implementar todas las funciones previstas a largo plazo, sino de estabilizar primero los flujos P0 y habilitar, como P1, CRM y dashboard básicos sobre una base común y trazable (CSA Salud Integral SpA, 2026).

El proyecto también es relevante por el tratamiento de información de salud y otros datos personales. Durante el desarrollo deben considerarse la Ley N.º 20.584 y la Ley N.º 19.628 actualmente aplicables, además de preparar la solución para la Ley N.º 21.719, publicada en 2024 y con entrada en vigencia fijada para el 1 de diciembre de 2026. Esta última fortalece las obligaciones sobre tratamiento de datos personales y contempla un régimen sancionatorio graduado, por lo que el diseño del MVP debe incorporar control de acceso por roles, mínimo privilegio, auditoría, protección de credenciales y gestión segura de archivos desde el inicio (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2024).

Finalmente, el proyecto es relevante para la formación profesional del equipo de Ingeniería en Informática, ya que permite aplicar desarrollo de software, modelado de datos, seguridad, pruebas y gestión de proyectos en un caso empresarial real. La experiencia se concentra en construir un MVP factible y verificable, manteniendo explícitamente como proyección las etapas posteriores de automatización e inteligencia.

# Relación del Proyecto APT con el Perfil de Egreso

## Competencia: Realizar pruebas de certificación

Aplicación de pruebas unitarias, de integración, funcionales y de seguridad. Se valida la regla anti-duplicados por RUT, la correcta generación de recetas en PDF, la carga de exámenes y las barreras de permisos RBAC para impedir que roles no autorizados accedan a la anamnesis del paciente.

## Competencia: Gestionar proyectos informáticos

Planificación y control de las tareas del MVP divididas en Sprints con la metodología Scrum. Priorización de funcionalidades críticas (P0) e importantes (P1). Gestión de versiones en repositorio Git y entregables formales (manuales, modelo de datos y documentación de despliegue).

## Competencia: Construir modelos de datos

Diseño y normalización de la base de datos relacional MySQL estructurada en torno a Core CSA. Asegura la integridad referencial entre personas, empresas, usuarios, atenciones clínicas, recetas, productos SKU, cotizaciones, ventas y órdenes ópticas.

## Competencia: Desarrollar una solución de software

Construcción e integración del frontend en Angular (HTML5/CSS3/TypeScript) y backend en Python/Django REST Framework. Desarrollo de vistas adaptativas, generación de documentos PDF y control de sesiones mediante autenticación segura.

# Relación del Proyecto APT con los Intereses Profesionales

- El proyecto CSA Platform representa una oportunidad de aprendizaje aplicado para consolidar competencias clave de la Ingeniería en Informática en un contexto profesional real dentro de la industria de la salud:

- Desarrollo de Software y Arquitectura: Permite aplicar el diseño de una Arquitectura Monolítica Modular, integrando un núcleo central (Core CSA) con módulos Clínico, Óptica y CRM. Exige definir APIs, límites internos, control de acceso y comunicación entre módulos para reutilizar datos sin duplicarlos.

- Análisis y Gestión de Datos: Implica el diseño y modelado de bases de datos orientadas a mantener una identidad única por paciente. Abarca la gestión centralizada de atenciones, ventas y oportunidades comerciales, organizando la información para soportar la toma de decisiones estratégicas mediante dashboards y métricas (KPIs) adaptados a cada área del negocio.

- Ciberseguridad y Cumplimiento Normativo: Aborda el tratamiento de datos sensibles y clínicos aplicando principios de seguridad desde el diseño (Security by Design). Incluye el desarrollo de permisos por roles, auditoría de eventos críticos y protección de la privacidad, alineándose con el marco regulatorio de protección de datos personales en Chile.

- Gestión de Proyectos Tecnológicos: Requiere planificar y ejecutar el MVP mediante Sprints, priorizando requerimientos P0 y P1. Las Fases 2 y 3 se mantienen como proyección, evitando ampliar artificialmente el alcance académico del Capstone.

- En conjunto, la plataforma consolida una experiencia práctica e integral que abarca desde la toma de requerimientos iniciales hasta el despliegue de una solución modular, segura y orientada a resolver necesidades reales de negocio.

# Factibilidad del Proyecto APT

## Análisis de Entorno y Factores Ambientales

### Análisis PESTEL

El análisis PESTEL examina factores del macroentorno que pueden influir en CSA Salud Integral y en la adopción de CSA Platform. Por ello, se analiza el contexto político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal desde una perspectiva externa a la implementación del proyecto, diferenciándolo de la factibilidad técnica o financiera interna.

Político: La operación de empresas vinculadas a salud y seguridad laboral se desarrolla bajo una institucionalidad fiscalizadora activa. La Dirección del Trabajo informó 380.380 fiscalizaciones entre 2022 y 2025 y mantiene, junto con las SEREMI de Salud, competencias de fiscalización en materias de seguridad y salud en el trabajo. Este entorno genera una presión permanente por mantener procesos documentados, trazables y capaces de responder a requerimientos de control, lo que representa simultáneamente una exigencia y una oportunidad para una plataforma que ordene información operacional (Dirección del Trabajo, 2025; 2026).

Económico: El contexto macroeconómico puede afectar tanto los presupuestos de las empresas clientes como el volumen de contratación y actividad laboral asociado a servicios de salud ocupacional. El Banco Central señaló en su IPoM de junio de 2026 que la inflación anual alcanzó 3,9% en mayo y que la actividad económica había crecido menos de lo previsto; posteriormente, el INE informó una tasa de desocupación nacional de 9,5% para el trimestre mayo-julio de 2026. Estas condiciones pueden aumentar la sensibilidad de los clientes B2B a costos, productividad y tiempos de respuesta, por lo que constituyen un factor externo relevante para CSA (Banco Central de Chile, 2026; Instituto Nacional de Estadísticas, 2026).

Social: La adopción de servicios digitales se ve favorecida por un alto nivel de conectividad en Chile. La XII Encuesta de Acceso y Usos de Internet reportó que el 96,6% de los hogares tenía acceso a Internet en 2025. Para CSA, este contexto facilita el uso de una plataforma web por parte del personal y, potencialmente, de futuros canales digitales; al mismo tiempo, el tratamiento de datos de salud eleva la expectativa de privacidad, confianza y uso responsable de la información (Subsecretaría de Telecomunicaciones, 2026).

Tecnológico: La alta conectividad y la disponibilidad de tecnologías web, APIs y servicios de infraestructura en la nube favorecen la construcción de soluciones centralizadas e interoperables. Este entorno permite adoptar una aplicación web modular y servicios de almacenamiento especializados, pero también introduce dependencias externas de conectividad, disponibilidad del proveedor y evolución de amenazas de ciberseguridad. Para el MVP, la oportunidad tecnológica se concentra en aprovechar estándares consolidados sin incorporar todavía automatizaciones o inteligencia artificial que pertenecen a fases posteriores (Subsecretaría de Telecomunicaciones, 2026; CSA Salud Integral SpA, 2026).

Ecológico: Chile cuenta con una Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040 que promueve el uso eficiente y sostenible de recursos. Aunque el impacto ambiental no es el principal condicionante del proyecto, digitalizar fichas, recetas, cotizaciones y documentos puede reducir impresiones y duplicación de papel dentro de la operación. El beneficio debe entenderse como complementario, ya que la infraestructura digital también consume recursos y energía (Ministerio del Medio Ambiente, 2021).

Legal: El factor legal es de impacto muy alto por la naturaleza de los datos tratados. La Ley N.º 20.584 regula derechos y deberes vinculados a la atención en salud y la Ley N.º 19.628 continúa formando parte del marco vigente de protección de datos. Adicionalmente, la Ley N.º 21.719 entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026 y establece obligaciones reforzadas y sanciones diferenciadas: hasta 5.000 UTM para infracciones leves, hasta 10.000 UTM para graves y hasta 20.000 UTM para gravísimas. En consecuencia, el MVP debe diseñarse con RBAC, mínimo privilegio, auditoría y resguardo de información, sin afirmar que cualquier incidente genera automáticamente la sanción máxima (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2024).

#### Síntesis PESTEL

Los principales aspectos del macroentorno identificados se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Síntesis del análisis PESTEL

| Factor | Impacto | Oportunidad / Amenaza | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Político | Medio-Alto | Mixto | La fiscalización y eventuales cambios de criterios regulatorios elevan las exigencias de trazabilidad; una gestión digital ordenada puede facilitar el cumplimiento operacional. |
| Económico | Medio-Alto | Mixto | Inflación, actividad y empleo pueden modificar presupuestos y demanda B2B, aumentando la presión por eficiencia y control de costos. |
| Social | Alto | Oportunidad con riesgo | La alta conectividad favorece la adopción web, pero la confianza puede verse afectada si no se protege adecuadamente la información personal y clínica. |
| Tecnológico | Alto | Oportunidad con riesgo | Web, APIs y cloud habilitan la solución; a la vez, generan dependencia de conectividad, proveedores y una gestión continua de seguridad. |
| Ecológico | Bajo-Medio | Oportunidad menor | La digitalización puede reducir impresiones y duplicación de documentos, alineándose de forma complementaria con el uso eficiente de recursos. |
| Legal | Muy Alto | Mixto | El tratamiento de datos de salud exige controles estrictos y preparación para la Ley N.º 21.719; el cumplimiento puede fortalecer la confianza y el incumplimiento expone a sanciones. |

### Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

El modelo de las cinco fuerzas de Porter permite analizar la presión competitiva que enfrenta CSA en el mercado de salud preventiva y ocupacional y, de manera complementaria, el valor estratégico de digitalizar su operación. El análisis se refiere al negocio y su entorno competitivo; no evalúa la dificultad de programar la plataforma.

Rivalidad entre Competidores Existentes (Media-Alta): El mercado chileno cuenta con diversos prestadores de salud ocupacional y soluciones digitales especializadas. La competencia se produce por cobertura, rapidez, precio, confianza y capacidad de entregar información útil a empresas clientes. CSA busca diferenciarse mediante la integración entre Clínica, Óptica y CRM bajo una identidad común, pero no se asume que los competidores carezcan de capacidades equivalentes sin evidencia comparativa específica (Cyma Salud, s.f.; Salud Norte, s.f.; SIPSO, s.f.; Vitam Healthcare, s.f.).

Amenaza de Nuevos Competidores (Media): El desarrollo de software web tiene barreras tecnológicas relativamente accesibles, pero competir en salud ocupacional requiere conocimiento de procesos clínicos, manejo responsable de datos sensibles, adaptación a exigencias regulatorias, confianza de empresas clientes y capacidad de integración operacional. Estas condiciones elevan la barrera real de entrada y evitan calificar la amenaza como alta.

Poder de Negociación de los Proveedores (Medio): En el MVP, los proveedores relevantes son principalmente infraestructura cloud, almacenamiento de objetos y, desde la operación óptica, laboratorios o proveedores de productos. La existencia de varias alternativas tecnológicas y el uso de tecnologías abiertas reducen el vendor lock-in; sin embargo, la continuidad del servicio y ciertas relaciones operacionales generan dependencia. Las integraciones DTE, correo y WhatsApp no se consideran aquí porque pertenecen a la Fase 2.

Poder de Negociación de los Clientes (Alto): Las empresas B2B pueden comparar prestadores, exigir tiempos de respuesta, trazabilidad, calidad de servicio y condiciones comerciales. Esto incrementa su poder de negociación y obliga a CSA a demostrar eficiencia operacional y una propuesta de valor consistente. El CRM y los indicadores básicos pueden apoyar el seguimiento comercial, pero no eliminan por sí solos este poder.

Amenaza de Productos Sustitutos (Media): Planillas de cálculo, documentos físicos, herramientas aisladas de punto de venta o software especializado por área pueden sustituir parcialmente una plataforma integral. Su atractivo radica en el menor costo inicial o en que ya forman parte de procesos existentes; su principal limitación frente a la propuesta de CSA es la menor integración entre Clínica, Óptica y gestión comercial.

#### Síntesis de las cinco fuerzas

La evaluación consolidada de las cinco fuerzas se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2. Síntesis de las cinco fuerzas de Porter

| Fuerza | Nivel | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Rivalidad entre competidores | Media-Alta | Existen múltiples prestadores y soluciones; la competencia se centra en servicio, precio, confianza e integración operacional. |
| Amenaza de nuevos entrantes | Media | La tecnología es accesible, pero el conocimiento sectorial, la regulación, la confianza y la integración de procesos elevan la barrera real. |
| Poder de los proveedores | Medio | Hay alternativas cloud y tecnologías abiertas, aunque persisten dependencias de continuidad y de proveedores/laboratorios ópticos. |
| Poder de los clientes | Alto | Los clientes B2B pueden comparar ofertas y exigir resultados, tiempos de respuesta y trazabilidad. |
| Amenaza de sustitutos | Media | Herramientas aisladas y procesos manuales pueden seguir utilizándose, aunque ofrecen menor integración y trazabilidad transversal. |

## Factibilidad técnica

CSA Platform (MVP) es técnicamente factible dentro del contexto del Capstone y la práctica profesional, siempre que el desarrollo se concentre en los requerimientos P0 y luego incorpore los P1 priorizados. La propuesta utiliza tecnologías conocidas, de código abierto o con costos iniciales controlables, y evita incorporar en esta etapa automatizaciones e inteligencia artificial que aumentarían innecesariamente la complejidad.

### Arquitectura de software

La arquitectura seleccionada para CSA Platform (MVP) corresponde a una Arquitectura Monolítica Modular con API REST. El sistema se despliega como una aplicación backend unificada, pero separa internamente los dominios Core CSA, Clínico, Óptica y CRM. Dentro de cada módulo se aplica un patrón por capas (Controller → Service → Domain → Repository), que organiza responsabilidades sin convertir N-tier en una arquitectura de despliegue independiente. Esta combinación reduce complejidad operacional y mantiene límites internos claros, por lo que resulta adecuada para un equipo pequeño y un plazo acotado.

El backend se organiza en torno a Core CSA, responsable de identidad, usuarios, roles, permisos y trazabilidad. Los módulos Clínico, Óptica y CRM mantienen entidades y reglas de negocio propias, pero comparten el mismo despliegue y acceden al núcleo común mediante servicios internos controlados. De esta forma, una receta registrada en Clínica puede ser utilizada por Óptica sin retranscripción, respetando permisos y reglas de integridad. La Arquitectura Monolítica Modular deja además una ruta de evolución futura si el crecimiento de la plataforma justificara separar servicios.

Se evaluaron cinco alternativas antes de seleccionar la Arquitectura Monolítica Modular. La comparación se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3. Comparación de alternativas arquitectónicas

| Arquitectura | Evaluación para CSA Platform | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Monolítica tradicional | Simple de implementar, pero sin separación interna por dominio de negocio; alto riesgo de acoplamiento descontrolado a medida que crecen los módulos clínico, óptico y comercial. | Descartada |
| Microservicios | Ofrece la mayor escalabilidad e independencia entre módulos, pero exige orquestación, despliegues múltiples, autenticación distribuida y conocimientos especializados que exceden el alcance de un equipo de práctica con plazo acotado. | Descartada |
| Arquitectura por capas (N-tier) | Aporta separación de responsabilidades entre presentación, lógica de negocio y persistencia. Se adopta como patrón interno dentro de cada módulo, no como arquitectura de despliegue separada. | Patrón interno |
| Arquitectura orientada a servicios (SOA) | Diseñada para integrar múltiples sistemas legados de una organización mediante un bus de servicios; CSA no cuenta con sistemas legados que integrar, por lo que esta arquitectura añadiría complejidad de gobernanza sin resolver una necesidad real del proyecto. | Descartada |
| Arquitectura Monolítica Modular | Un solo despliegue, bajo costo operacional y módulos internamente separados (Core CSA, Clínico, Óptica y CRM), organizados por capas. Permite evolucionar gradualmente si el crecimiento futuro lo justifica. | Seleccionada |

### Stack tecnológico

El stack tecnológico del Capstone se concentra en los componentes necesarios para construir y validar el MVP. Las tecnologías asociadas a WhatsApp, correo, DTE, automatizaciones avanzadas e inteligencia artificial se reservan para fases futuras y no se incluyen como dependencias del desarrollo actual. La Tabla 4 resume las decisiones técnicas del MVP.

Tabla 4. Stack tecnológico del MVP

| Capa / área | Tecnología / decisión | Propósito dentro del MVP |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Angular + TypeScript | Aplicación web SPA responsive para computador y tablet, formularios y navegación del usuario. |
| Backend / API | Python + Django + Django REST Framework | Implementar lógica de negocio, validaciones, permisos y endpoints REST. |
| Base de datos | MySQL · InnoDB · utf8mb4 | Persistencia relacional e integridad transaccional de pacientes, atenciones, recetas, ventas, pagos y órdenes. |
| Autenticación y autorización | Django Authentication + RBAC; sesión segura o JWT a definir en diseño técnico | Autenticar usuarios, aplicar roles y principio de mínimo privilegio en frontend y backend. |
| Documentos | Object Storage compatible; proveedor por definir con CSA | Almacenar PDF, imágenes y exámenes sin cargar archivos binarios directamente en la base relacional. |
| Contenedores | Docker + Docker Compose | Mantener entornos reproducibles entre desarrollo, pruebas y despliegue. |
| Versionado | Git en repositorio privado administrado por CSA | Asegurar propiedad, trazabilidad de cambios, ramas y commits identificables. |
| Documentación y pruebas | OpenAPI/Swagger, Pytest y herramientas de pruebas de Angular | Documentar la API y respaldar la validación de reglas críticas del MVP. |

### Conclusión de factibilidad técnica

En conjunto, la Arquitectura Monolítica Modular y el stack seleccionado son coherentes con el alcance del MVP, el tamaño del equipo y la necesidad de reducir complejidad operacional. Permiten cubrir seguridad, control de acceso, trazabilidad, gestión documental y flujos transaccionales sin exigir infraestructura distribuida. Antes del despliegue deberá quedar documentada con CSA la elección del proveedor cloud, el mecanismo definitivo de autenticación y la estrategia de almacenamiento y respaldo.

### Vista física de la arquitectura

Ilustración 1. Vista física de la Arquitectura Monolítica Modular del MVP

La Ilustración 1 presenta una vista física deliberadamente independiente del proveedor cloud. Los usuarios acceden mediante HTTPS a una SPA desarrollada en Angular; la interfaz consume una API REST implementada en Django REST Framework bajo una Arquitectura Monolítica Modular. La persistencia se separa conceptualmente entre MySQL para datos estructurados y un servicio de Object Storage para PDF, imágenes y exámenes. El proveedor específico de infraestructura se mantiene por definir con CSA, por lo que no se presenta Firebase, Cloud Run, Cloud SQL, AWS u otra plataforma como decisión cerrada en esta versión del informe.

## Factibilidad temporal

El proyecto se estructura en Sprints bajo Scrum, concentrando primero el esfuerzo en los requerimientos P0 definidos por CSA y dejando los P1 para la etapa posterior del MVP. Esta priorización evita comprometer el Capstone con funcionalidades de las Fases 2 y 3.

La distribución del tiempo contempla las siguientes etapas principales:

- Sprint 1-2 (Base del MVP): repositorio Git administrado por CSA, entorno local, base UI, autenticación, roles, pacientes por RUT y estructura de Core CSA.

- Sprint 3-4 (Flujos P0 Clínica y Óptica): ficha clínica, documentos/exámenes, receta óptica e integración Clínica → Óptica; productos/SKU y cotización.

- Sprint 5-6 (Cierre P0 y P1 priorizados): venta, pagos, orden óptica, inventario básico y auditoría esencial; luego CRM, dashboard y KPI básicos según capacidad del Sprint.

- Sprint 7-8 (Validación y entrega del MVP): pruebas funcionales, integración y seguridad, corrección de defectos, documentación y despliegue en el ambiente acordado con CSA.

## Factibilidad administrativa organizacional

El equipo está constituido por 3 estudiantes de Ingeniería en Informática actuando como desarrolladores Fullstack y diseñadores de software:

- Leonel González: Frontend (Angular), Integración API REST y Módulo Core/Seguridad.

- Jeremy Navarro: Módulo Clínico, Gestión Documental y Módulo Óptica.

- Esteban Toledo: Maquetación UI, Pipeline CRM Kanban, Dashboards BI y Aseguramiento de Calidad (QA).

## Factibilidad de recursos

El desarrollo del MVP de CSA Platform cuenta con un presupuesto inicial aproximado de $500.000 CLP, definido por CSA Salud Integral SpA para financiar aquellos recursos, servicios o herramientas no gratuitas que resulten necesarios durante el desarrollo, pruebas y puesta en marcha de la plataforma.

Si bien gran parte del stack tecnológico seleccionado utiliza tecnologías de código abierto o servicios sin costo de licenciamiento directo, el proyecto puede requerir gastos asociados a infraestructura cloud, almacenamiento de documentos, dominio, certificados, respaldos, servicios administrados u otros recursos técnicos necesarios para asegurar un funcionamiento adecuado del MVP.

El presupuesto deberá utilizarse de manera priorizada, privilegiando los componentes indispensables para la operación y seguridad del sistema, y evitando destinar recursos a tecnologías correspondientes a las Fases 2 y 3, tales como automatizaciones avanzadas, integraciones externas o servicios de inteligencia artificial, que no forman parte del alcance actual del Capstone.

- Hardware: equipos personales de los integrantes del equipo para desarrollo y pruebas locales.

- Software y herramientas: Angular, Django, Django REST Framework, MySQL, Docker, herramientas de desarrollo y pruebas, priorizando alternativas de código abierto o sin costo cuando sean suficientes.

- Infraestructura y servicios: utilización del presupuesto inicial de $500.000 CLP para contratar los recursos cloud, almacenamiento, dominio, respaldos u otros servicios no gratuitos que se determinen necesarios para el MVP.

- Gestión y versionado: repositorio Git privado administrado por CSA, con ramas, control de cambios y commits identificables.

- Criterio de uso del presupuesto: los gastos deben vincularse directamente con requerimientos del MVP y ser validados con CSA antes de comprometer servicios pagados.

## Factores externos y dependencias

Principales factores de riesgo y vulnerabilidades operativas que podrían afectar negativamente el desarrollo, adopción y estabilidad del proyecto:

Gestión del Cambio y Factor Humano

- Resistencia al uso y adopción: Disconformidad o desconfianza por parte de los trabajadores y clientes debido a la preferencia por el sistema legacy actual. Esto puede derivar en baja tasa de adopción, mal uso de la plataforma o el descarte prematuro de la herramienta a pesar de estar plenamente operativa.

Continuidad de Negocio e Infraestructura

- Caídas prolongadas de servidores: Interrupciones no programadas en el backend que paralizan las operaciones en tiempo real, causando pérdida de tiempo de trabajo, incapacidad de atender clientes y riesgo potencial de corrupción o pérdida de datos sensibles.

- Dependencia del proveedor de Internet: Exposición a la inestabilidad del servicio de red externo, sin el cual no es posible procesar consultas, sincronizar estados ni mantener la continuidad operativa.

- Fallos en el servicio de DNS: Errores en la resolución de nombres de dominio e IP que impiden traducir la dirección web, haciendo que la plataforma sea inaccesible para los clientes y el personal interno.

Integridad de Datos e Integración Técnica

- Falsos positivos en peticiones: Confirmaciones de respuesta exitosa por parte del cliente cuando el servidor no llegó a recibir ni guardar la solicitud. Esto provoca pérdida de información crítica del cliente sin dejar trazas claras de error.

- Inoperatividad de la API REST: Alta vulnerabilidad ante caídas o errores en los endpoints que gestionan las operaciones CRUD (GET, POST, PUT, DELETE), dejando a la plataforma prácticamente inútil al no poder comunicar la interfaz con la lógica de negocio.

- Dependencia crítica de la Base de Datos: Interrupciones en el motor o proveedor de base de datos que bloquean por completo la consulta de perfiles de clientes, el registro de atenciones y la lectura de datos históricos.

Seguridad y Confianza del Usuario

- Certificaciones SSL/TLS (Seguridad HTTPS): Ausencia, caducidad o mala configuración de los certificados de encriptación. Esto genera alertas explícitas en los navegadores sobre "sitio no seguro", bloquea el tráfico de usuarios y destruye la confianza en la marca.

## Riesgos y medidas de mitigación

Los riesgos principales del MVP se concentran en consolidación de datos, seguridad, disponibilidad e integración. La migración o depuración debe ejecutarse con respaldos y en ambientes de prueba antes de afectar datos operacionales. Las operaciones críticas deben validar transacciones, registrar errores y confirmar la persistencia en el backend para evitar pérdidas o duplicaciones. Los accesos indebidos se mitigan con autenticación robusta, RBAC, mínimo privilegio, auditoría y protección de secretos. El MVP debe cumplir el marco vigente y prepararse para la Ley N.º 21.719, que entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026. Las anulaciones o modificaciones sensibles deben conservar trazabilidad y evitar eliminaciones físicas indebidas.

# Objetivos

## General

Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) de una plataforma web integral para CSA Salud Integral que centralice los procesos clínicos, ópticos y comerciales mediante una Arquitectura Monolítica Modular, reduciendo duplicidad y retranscripción de información y mejorando la trazabilidad operativa.

## Específicos

- Analizar y definir los requerimientos funcionales y no funcionales críticos para el MVP.

- Implementar Core CSA y los flujos P0 que integren identidad por RUT, ficha clínica, documentos, receta óptica, productos/SKU, cotización, venta, pago, orden óptica y auditoría esencial.

- Establecer controles de acceso basados en roles (RBAC) y un módulo de auditoría de operaciones críticas.

- Incorporar, una vez estabilizados los requerimientos P0, los componentes P1 priorizados del MVP: CRM básico, dashboard, KPI e inventario básico.

- Validar el funcionamiento del MVP mediante pruebas funcionales, de integración y rendimiento.

# Alcance del proyecto

## Alcance incluido

Core CSA (P0): autenticación, recuperación de clave, usuarios, roles y permisos; registro unificado de pacientes por RUT, prevención de duplicados y auditoría esencial.

Módulo Clínico (P0): registro de atención, ficha clínica, documentos/exámenes y receta óptica en PDF, respetando roles y trazabilidad.

Módulo Óptica (P0): búsqueda de pacientes, consumo directo de recetas vigentes, productos/SKU, cotización, conversión a venta, pagos, orden óptica e inventario básico con registro de entradas, salidas y ajustes.

CRM Comercial (P1): gestión básica de empresas, contactos, oportunidades y pipeline Kanban. Las automatizaciones CRM quedan fuera del MVP.

Dashboard y KPI básicos (P1): indicadores operativos esenciales definidos para el MVP. Los KPI avanzados y analítica inteligente se reservan para fases posteriores.

7.1.1 Matriz EDT

EDT

La Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) organiza el alcance del MVP en 7 entregables principales orientados a componentes funcionales y de calidad, descomponiéndose en paquetes de trabajo ejecutables:

- 1.1 Core CSA y Seguridad: Autenticación, gestión de usuarios, roles RBAC y registro inmutable de auditoría.

- 1.2 Gestión de Pacientes: Búsqueda, registro, validación mandatoria del RUT único, ficha general y datos administrativos.

- 1.3 Módulo Clínico: Atención médica, carga de exámenes, historial de vigencia y generación de recetas ópticas en PDF con firma digital.

- 1.4 Módulo Óptica: Consulta de recetas activas, catálogo de productos/SKU, cotizaciones, ventas, órdenes ópticas e inventario básico.

- 1.5 CRM Comercial: Administración de empresas B2B, gestión de contactos, seguimiento de oportunidades mediante pipeline Kanban y tareas.

- 1.6 Dashboards y KPI: Tableros visuales de métricas operacionales para la gestión General, CRM/Comercial y Óptica.

- 1.7 Calidad, Integración y Entrega: Pruebas funcionales y de seguridad, integración vía API REST, estabilización, documentación técnica y despliegue del MVP.

## Alcance excluido del MVP

Con el objetivo de mantener un alcance compatible con el Capstone, quedan fuera del MVP las funcionalidades que CSA definió para etapas posteriores o como elementos postergables. La arquitectura deberá permitir su incorporación futura, pero no forman parte del desarrollo comprometido en esta entrega:

- Inteligencia Artificial y asistentes: chatbot, IA clínica, base de conocimiento, resúmenes automáticos, búsqueda inteligente de documentos y analítica inteligente.

- Automatizaciones e integraciones de mensajería: WhatsApp, correo automatizado, recordatorios y centro avanzado de notificaciones.

- Integración tributaria: emisión automatizada de DTE/boleta electrónica mediante proveedor o API compatible con SII.

- Aplicación móvil nativa: aplicaciones independientes para iOS o Android. El MVP se limita a una interfaz web responsive.

- Inventario avanzado: stock mínimo, alertas, múltiples ubicaciones, proveedores, órdenes de compra, kardex avanzado y análisis de rotación.

- Automatizaciones y procesamiento avanzado: colas de tareas, reportería pesada, automatización documental y procesos en segundo plano no indispensables para el MVP.

## Proyección de fases futuras

Fase 2 — Automatización e Integraciones: automatizaciones CRM, correo/WhatsApp, inventario avanzado, DTE, APIs, KPI avanzados, notificaciones y gestión avanzada de órdenes. No forma parte del desarrollo comprometido en el Capstone.

Fase 3 — Inteligencia y Escalabilidad: IA, base de conocimiento, asistentes y analítica inteligente. Se desarrollará después de estabilizar el MVP y la Fase 2 (CSA Salud Integral SpA, 2026).

# Metodología Proyecto APT

Tabla 5. Comparación de metodologías para el desarrollo del MVP

| Criterio | Scrum | Kanban | Cascada |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de metodología | Ágil | Ágil | Tradicional |
| Enfoque en MVP | Entregas incrementales de módulos en Sprints. | Flujo continuo sin hitos de MVP consolidados. | Secuencial; retrasa el MVP hasta el final. |
| Organización | Sprints de 1 a 4 semanas por módulo (Core, Clínica, Óptica, CRM). | Tareas continuas sin límite de tiempo estricto. | Etapas rígidas (Análisis, Diseño, Código, QA). |
| Planificación | Priorización de Backlog en tareas P0 (Críticas) y P1 (Importantes). | Priorización continua de tareas sobre la marcha. | Planificación total previa al desarrollo. |
| Flexibilidad | Alta: ajustes de negocio en el siguiente Sprint. | Muy alta: cambio de prioridades en cualquier momento. | Baja: rezafase por cambios en etapas concluidas. |
| Pruebas | Integradas en cada Sprint (RBAC, PDF, RUT único). | Por tarjeta según avance en el flujo. | Fase única de QA al final del proyecto. |
| Justificación Elección ideal: | Facilita consolidar un MVP probado y funcional dentro de una fecha objetivo. | Riesgo de no consolidar el MVP en el plazo exigido si no se controlan prioridades. | Mayor riesgo de retrasos ante cambios por su rigidez secuencial. |

La elección de Scrum responde a la necesidad de construir y validar la plataforma CSA Platform de forma ágil, segura y dentro de los plazos académicos de la práctica profesional.

A diferencia de un enfoque secuencial rígido, Scrum organiza el trabajo en Sprints de duración acotada y permite validar incrementos del MVP de forma periódica. Esto facilita detectar defectos, revisar reglas de negocio y ajustar prioridades sin esperar al cierre completo del proyecto.

Principales razones de su elección frente a otras metodologías:

- Priorización de Requerimientos (P0 / P1): Permite enfocar los primeros Sprints en las funcionalidades críticas (P0), como la identidad única por RUT, la emisión de recetas en PDF y el consumo de prescripciones en Óptica.

- Mitigación de Riesgos Normativos y Clínicos: Al manejar datos sensibles de salud (Leyes N.º 20.584 y N.º 21.719), se realizan pruebas continuas de seguridad (RBAC) y validaciones en cada Sprint, evitando errores acumulados al final del desarrollo.

- Flexibilidad ante Ajustes: Otorga la capacidad de adaptar flujos de trabajo o reglas de negocio entre un Sprint y otro sin retrasar el calendario global.

- Cumplimiento de plazos: Las iteraciones acotadas facilitan revisar avance, replanificar el backlog y concentrar el esfuerzo en P0 antes de comprometer funcionalidades P1 o futuras.

# Indicadores de Calidad Disciplinarios

## Pruebas de validación

- Cobertura de Código — Meta: alcanzar al menos 80% de cobertura sobre funciones y reglas de negocio críticas seleccionadas. Evidencia: reporte de cobertura del backend y frontend al cierre de las pruebas.

- Validación de API — Meta: ejecutar y aprobar el 100% de los casos de prueba definidos para endpoints REST críticos del MVP. Evidencia: matriz de casos y resultados, incluyendo respuestas esperadas, validaciones y manejo de errores.

- Seguridad RBAC — Criterio de aceptación: no mantener vulnerabilidades críticas conocidas que permitan bypass de roles o acceso no autorizado en los flujos evaluados. Evidencia: pruebas negativas de permisos y revisión de controles en backend y frontend.

## Planificación y control del proyecto

- Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI) — Meta de seguimiento: mantener un SPI igual o superior a 0,95 durante los Sprints, utilizando la planificación real del equipo como línea base.

- Tasa de Desviación de Estimaciones — Meta: mantener una desviación máxima aproximada de ±15% entre el esfuerzo estimado y el ejecutado en los elementos priorizados, registrando las causas de desviaciones relevantes.

- Cumplimiento de Hitos del MVP — Meta: completar al menos 90% de las historias P0 comprometidas en cada Sprint o replanificar formalmente aquellas que no puedan cerrarse.

## Modelo de datos

- Integridad Referencial — Criterio: verificar que los datos enviados por formularios y API sean compatibles con el esquema relacional y que las claves foráneas y restricciones impidan estados inválidos.

- Regla Anti-Duplicidad de Pacientes — Criterio de aceptación: impedir registros duplicados por RUT en el 100% de los casos de prueba definidos para alta de pacientes.

## Desarrollo de la solución de software

- Rendimiento web — Meta inicial: obtener un puntaje Lighthouse igual o superior a 85/100 en los flujos representativos del MVP, registrando dispositivo, navegador y condiciones de medición.

- Tiempo de Carga Inicial — Meta inicial: FCP menor a 1,8 segundos bajo un escenario de prueba documentado. El resultado deberá reportarse como medición y no como característica garantizada.

## Integración de componentes

- Reutilización de Recetas — Criterio de aceptación: aprobar todos los casos de integración definidos para cargar una receta óptica vigente desde Clínica en una cotización de Óptica sin retranscripción manual.

- Manejo de Errores — Criterio: capturar y comunicar al usuario las excepciones de red y respuestas de error contempladas en la matriz de pruebas, evitando pérdida silenciosa de información.

## Implementación y despliegue

- Automatización de despliegue — Meta: disponer de un flujo reproducible de build y despliegue para el ambiente acordado con CSA. La automatización mediante CI/CD se implementará si queda incluida en el Sprint de cierre.

- Disponibilidad — Indicador: medir el porcentaje de disponibilidad durante el período de prueba u operación. La meta definitiva de uptime deberá acordarse con CSA según el ambiente, costo y criticidad del servicio antes de considerarse criterio contractual.

# Bibliografía y Referencias

Banco Central de Chile. (2026). Informe de Política Monetaria: junio 2026.
 https://www.bcentral.cl/es/web/banco-central/contenido/-/details/publicaciones/politica-monetaria/ipom-junio-2026

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999). Ley N.º 19.628 sobre protección de la vida privada.
 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2012). Ley N.º 20.584: Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1039348

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley N.º 21.719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Entrada en vigencia: 1 de diciembre de 2026.
 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1968). Ley N.º 16.744: Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28650

CSA Salud Integral SpA. (2026). Documento Maestro de Requerimientos V1.0: Plataforma Integral CSA Salud Integral [Documento interno].

Cyma Salud. (s.f.). Salud ocupacional con tecnología e innovación.
 https://www.cymasalud.cl/

Dirección del Trabajo. (2025). Decreto Supremo N.º 44: Gestión preventiva de los riesgos laborales.
 https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-article-127643.html

Dirección del Trabajo. (2026, 6 de febrero). Dirección del Trabajo realizó 380 mil fiscalizaciones y aplicó 193 mil sanciones en los últimos 4 años.
 https://www.dt.gob.cl/portal/1627/w3-article-128943.html

Instituto Nacional de Estadísticas. (2026, 28 de agosto). La tasa de desocupación nacional fue 9,5% en el trimestre mayo-julio de 2026.
 https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/noticia/2026/08/28/la-tasa-de-desocupaci%C3%B3n-nacional-fue-9-5-en-el-trimestre-mayo---julio-de-2026

Ministerio del Medio Ambiente. (2021). Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040.
 https://economiacircular.mma.gob.cl/hoja-de-ruta/

Salud Norte. (s.f.). Salud ocupacional y clínica virtual.
 https://www.saludnorte.cl/

SIPSO. (s.f.). Sistema de psicología y salud ocupacional.
 https://sipso.cl/

Subsecretaría de Telecomunicaciones. (2026). XII Encuesta sobre Acceso, Usos y Usuarios de Internet en Chile (medición 2025).
 https://www.subtel.gob.cl/estudios/internet-y-sociedad-de-la-informacion/

Vitam Healthcare. (s.f.). Salud ocupacional para empresas en Chile.
 https://vitam.tech/salud-ocupacional

# 11 conclusiones Individuales

Leonel:

The development of CSA Platform made it possible to apply knowledge of software development, architecture, data modeling, security, and project management within a real business context. Defining the MVP helped establish a clear scope and prioritize the platform’s critical processes.

One of my main learning outcomes was understanding the importance of properly analyzing requirements before starting development, taking into consideration the architecture, security, integration between modules, and available resources. This experience allowed me to strengthen my technical skills, as well as my participation in the project’s planning and decision-making processes.

Esteban:

Developing the CSA Platform allows me to showcase the knowledge I have acquired throughout my studies; working in a real-world environment enables us to understand the company's operational challenges and collaborate on a solution—specifically, a software development project that demands perfectionism at every stage.

The key takeaway was realizing that an IT solution is about far more than just programming. It requires correctly defining the MVP, prioritizing the most important requirements, and using an agile methodology to manage timelines effectively. It also strengthens technical decision-making skills and the ability to deliver a functional product that meets specific needs.

Jeremy:

Although we are focusing on a specific module of the project, in this case the MVP it remains highly beneficial to our professional development. This is because we are required to apply several skills and competencies that we have acquired throughout our studies. In this project, we will put our knowledge of databases, documentation, and software development into practice, following the methodology selected by the team. We will also develop our respective roles, which were assigned to us during the first phase of the sprint

It is worth mentioning that the development of the CSA Plattform will likely be positively received by the company’s target audience, particularly its clients. This platform will provide support and benefits not only to customers but also to the company’s employees. As previously mentioned, the main issue is that all the information is currently consolidated within a single module. By making this module more user-friendly and organized, it will facilitate the understanding and retrieval of specific data in the future. From the clients’ perspective, providing this platform will also streamline their experience, as the different features it offers will make processes more efficient and accessible

# 12 Reflexión

The development of CSA Platform represents a valuable experience for the team, as it provides the opportunity to work on a real need identified by CSA Salud Integral SpA and to address decisions similar to those encountered in a professional environment. The project demonstrates that an IT solution depends not only on programming, but also on a proper understanding of the problem, scope definition, architecture, security, data management, and planning.

The decision to focus the Capstone project on the MVP made it possible to maintain a feasible scope and prioritize the platform’s core processes, leaving automation, advanced integrations, and artificial intelligence as future stages of development. In this way, the project establishes a technological foundation that can continue to evolve according to the needs and resources of CSA Salud Integral SpA.